МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ЧАИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЧАИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

04.03.2022	                                        с. Чаинск                                                  № 11

Чаинского района

О мероприятиях по организованному пропуску паводковых вод на территории Чаинского сельского поселения в 2022 году

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», статьей 14 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в целях снижения экономического ущерба и предотвращения чрезвычайных ситуаций в период паводка 2022 года, руководствуясь статьей 27 Устава муниципального образования «Чаинское сельское поселение» Чаинского района Томской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить План мероприятий по защите населения и территории при организованном пропуске паводковых вод в 2022 году на территории муниципального образования «Чаинское сельское поселение» согласно приложению.

2. Возложить обязанности паводковой комиссии на комиссию по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности муниципального образования «Чаинское сельское поселение».

3. Поручить комиссии по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности муниципального образования «Чаинское сельское поселение» осуществлять контроль выполнения мероприятий по организованному пропуску паводковых вод и координацию деятельности паводковой комиссии в населенных пунктах поселения.

4. Обнародовать данное постановление на информационном стенде в администрации поселения, на информационном стенде в с. Гришкино, библиотеке с. Чаинск и библиотеке с. Гришкино и разместить на официальном сайте Чаинского сельского поселения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Чаинского сельского поселения                                            В.Н. Аникин

Приложение

к постановлению администрации

Чаинского сельского поселения

от 04.03.2022 № 11

План мероприятий

по защите населения и территории при организованном пропуске паводковых вод

в 2022 году на территории муниципального образования

«Чаинское сельское поселение»

| № п/п | Мероприятия | Сроки исполнения | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Разработка и утверждение плана мероприятий по защите населения и территории при организованном пропуске паводковых вод в 2022 году на территории муниципального образования «Чаинское сельское поселение». | до 30.03.2022 | Аникин В.Н. Чарная Т.А. |
| 2. | Разработка плана-графика действий администрации в паводковый период, с определением конкретных обязанностей для каждого должностного лица и предусмотреть взаимозаменяемость | до 30.03.2022 | Аникин В.Н. Чарная Т.А. |
| 3. | Поддержание в постоянной готовности средств оповещения и информирования населения. Проведение работ по совершенствованию системы экстренного оповещения населения, охватывающей, в первую очередь, зоны возможных затоплений (подтоплений). | Постоянно | Аникин В.Н. |
| 4. | Уточнение зон возможного затопления, перечень улиц и домов, попадающих в возможную зону затопления, сведения о фактическом количестве проживающего там населения. | до 30.03.2022 | Чарная Т.А. Григорьева Л.А. |
| 5. | Уточнение сведений о местах проживания лиц, относящихся к маломобильным группам населения - лица старшей возрастной группы, 60 лет и старше, инвалиды трудоспособного возраста 16 - 60 лет, дети-инвалиды до 16 лет, дети до 8 лет, беременные женщины, временно нетрудоспособные, требующих первоочередной помощи и попадающих в зону возможного затопления. | до 30.03.2022 | Чарная Т.А. Григорьева Л.А. |
| 6. | Определение и подготовка мест временного размещения эвакуируемого населения из зон возможного подтопления (затопления), с учетом ковидных ограничений. | до 01.04.2022 | Аникин В.Н. Чарная Т.А. Григорьева Л.А. |
| 7. | Определение мест отгона сельскохозяйственных животных, эвакуируемых из зон затопления и заблаговременно произвести эвакуацию скота, кормов, материальных ценностей из зон затопления. | До начала паводка | Аникин В.Н. Чарная Т.А. Григорьева Л.А. |
| 8. | Организация подворных обходов и доведение до населения порядка действий и правил поведения в случае осуществления эвакуации, места сбора эвакуируемого населения при подтоплениях, домашних животных, хранимых запасов кормов и порядок транспортного обеспечения. Распространение памяток по действиям в период половодья и обеспечение ими население территорий, попадающих в зоны возможного затопления (подтопления). Проведение разъяснительной работы среди населения, проживающего в зонах риска затопления, по добровольному страхованию движимого и недвижимого имущества от последствий воздействия паводковых вод. | до 15.04.2022 | Чарная Т.А. Григорьева Л.А. |
| 9. | Организация очистки проезжей части улиц, обочин, кюветов от снега и льда, расчистка канав для обеспечения оттока воды в местах, где это требуется для нормального отвода талых вод. | до 15.04.2022 | Аникин В.Н. ИП Овчинников Н.С. (по согласованию) |
| 10. | Организация, во время обильного таяния снега, отвода воды из мест скопления, при необходимости осуществление подсыпки песком, шлаком. | В период пропуска паводковых вод | Аникин В.Н. Григорьева Л.А. ИП Овчинников Н.С. (по согласованию) |
| 11. | Организация работы по выявлению и ликвидации несанкционированных свалок мусора с целью недопущения выноса талыми водами бытового мусора в открытые водоемы. | до 15.04.2022 | Аникин В.Н. |
| 12. | Подготовка списка средств передвижения на воде, в т.ч. личные, укомплектовать спасательными средствами. | до 01.04.2022 | Аникин В.Н. . |
| 13. | Обеспечение запаса дизельного топлива в количестве 600 литров, бензина в количестве 100 литров и дизельного масла на случай возможного проведения спасательных или ремонтно-восстановительных работ на затопляемой территории поселения - место хранения- с. Чаинск; 100 литров дизельного топлива - в с. Гришкино. | до 15.04.2022 | Аникин В.Н. ИП Овчинников Н.С. (по согласованию) |
| 14. | Разработка транспортной схемы и графика доставки продуктов питания для населения населенных пунктов с. Гришкино, с. Тоинка, с. Чаинск при достижении уровня воды в р. Чая 780 см | до 20.04.2022 | Аникин В.Н. Григорьева Л.А. |
| 15. | Обеспечение охраны общественного порядка в период прохождения паводковых вод. | Весь период | Участковый уполномоченный полиции (по согласованию) |
| 16. | Осуществление контроля выполнения мероприятий по организованному пропуску паводковых вод. | Весь период наводнения | Аникин В.Н. |
| 17. | Проведение заседаний паводковой комиссии по вопросам противопаводковых мероприятий | По мере необходимости | Аникин В.Н. |
| 18. | Обеспечение ежедневного информирования дежурного диспетчера Администрации Чаинского района, на тел. 2-11-26, об уровне воды в реках, паводковой ситуации за сутки и выполнение противопаводковых мероприятий | Весь период | Аникин В.Н. Чарная Т.А. Григорьева Л.А. |