МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ЧАИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЧАИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

09.01.2017	                                                     с.Чаинск                                                       № 1

Об утверждении Плана мероприятий по благоустройству, озеленению, санитарному содержанию и охране окружающей среды на территории Чаинского сельского поселения на 2017 год

В соответствии с Федеральными Законами от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в целях повышения уровня благоустройства и санитарного состояния Чаинского сельского поселения

- ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Утвердить План мероприятий по благоустройству, озеленению, санитарному содержанию и охране окружающей среды на территории Чаинского сельского поселения на 2017 год согласно приложению.

- 2. Ознакомить руководителей учреждений, организаций, предприятий с данным постановлением (Чарная Т.А.).

- 3. Данное постановление довести до сведения населения путем размещения на информационных стендах, на официальном сайте Чаинского сельского поселения в сети «Интернет».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

- Глава Чаинского сельского поселения                                           В.Н.Аникин

Приложение к постановлению

Администрации Чаинского сельского поселения

от 09.01.2017 № 1

План

мероприятий по благоустройству, озеленению, санитарному содержанию и охране окружающей среды на территории Чаинского сельского поселения на 2017 год

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Разработать и утвердить План мероприятий по благоустройству, озеленению, санитарному содержанию и охране окружающей среды на территории Чаинского сельского поселения | Январь | Администрация поселения |
| 2 | Осуществить работы по выявлению и предупреждению нарушений правил благоустройства Чаинского сельского поселения | Постоянно | Администрация поселения |
| 3 | Организовать проведение месячника по благоустройству, озеленению и санитарной очистке населенных пунктов Чаинского сельского поселения после зимнего периода | с 01 апреля по 01 мая | Администрация поселения, депутаты Совета поселения |
| 4 | Провести информационно-разъяснительную работу среди населения по вопросам проведения благоустройства, озеленения, санитарной очистке населенных пунктов | 1 квартал (на сходе граждан) | Администрация поселения |
| 5 | Организовать работы по обслуживанию дорог местного значения в зимний период | Январь-март, ноябрь-декабрь | Администрация поселения |
| 6 | Организовать работы по выявлению несанкционированных свалок в черте населенного пункта, в местах отдыха, на обочинах дорог, в лесных зонах | Постоянно | Администрация поселения |
| 7 | Организовать работу по ликвидации несанкционированных свалок | Постоянно | Администрация поселения |
| 8 | Продолжить работу по выявлению бесхозяйного имущества и постановке его на учет в установленном законодательством порядке | Постоянно | Администрация поселения |
| 9 | Организовать работу по уборке заброшенных домов, строений, упавших заборов | Постоянно | Администрация поселения |
| 10 | Организовать работу по сбору и вывозу мусора от частного сектора | Постоянно | Администрация поселения |
| 11 | Провести рейды по улицам поселения с указанием владельцам жилых домов о необходимости в проведении ремонта заборов, уборки мусора, покраски строений | Апрель - май | Администрация поселения, депутаты Совета поселения |
| 12 | Провести ремонт автомобильных дорог местного значения (по утвержденным сметам) | 3, 4 квартал | Администрация поселения |
| 13 | Оказать помощь ветеранам Великой Отечественной войны 1941-1945гг., труженикам тыла, проживающим на территории поселений в части уборки придомовых территорий | До 01 мая | Администрация с/ поселения, образовательные учреждения |
| 14 | Обустроить Памятные стелы в с.Чаинск и с.Гришкино ( проведение уборки, обрезка деревьев, озеленение (организация цветников), косметический ремонт) | До 01 мая | Администрация поселения |
| 15 | Организовать работы по озеленению. Провести посадки деревьев, цветов: с.Чаинск –администрация, ДК, школы, цветник у Памятной стелы; детская площадка; с.Гришкино – администрация, детская площадка; цветник у Памятной стелы. | Апрель – июнь | Администрация поселения, Учреждения культуры поселения, Образовательные учреждения |
| 16 | Организовать и провести работы по благоустройству кладбищ (уничтожение поросли, вывозка мусора) | До 15 мая | Администрация поселения |
| 17 | Совместно с лесхозом проработать план мероприятий по защите лесов от пожаров и загрязнений отходами, мусором | Март-апрель | Администрация поселения |
| 18 | Обновить указатели пожарных водоемов и пожарных гидрантов | Май | Администрация поселения, ОПСП (по согласованию) |
| 19 | Завести песок, грунт для разбивки цветников на детские площадки, провести косметический ремонт детских площадок | Апрель-май | Администрация поселения |
| 20 | Организовать работы по ремонту и техническому обслуживанию линий электропередач уличного освещения | Июнь-август | Администрация поселения |
| 21 | Провести поселенческий конкурс «Образцовое подворье» | Август | Администрация поселения |
| 22 | Отражать на информационных стендах и сайте Чаинского сельского поселения в сети «Интернет» ход выполнения мероприятий по благоустройству поселения | Раз в квартал | Администрация поселения |
| 23 | Совместно с УУП применять меры воздействия к нарушителям содержания объектов благоустройства, организации уборки, обеспечения чистоты и порядка на территории поселения в соответствии с действующим законодательством | При выявленных случаях | Администрация поселения |