МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ЧАИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЧАИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10.10.2016	                                                с.Чаинск                                                    № 65

Об утверждении Программы комплексного развития транспортной инфраструктуры Чаинского сельского поселения Чаинского муниципального района Томской области на 2016 – 2033 годы

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2014года № 456-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 25 декабря 2015 г. № 1440 «Об утверждении требований к программам комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, городских округов»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Утвердить Программу комплексного развития транспортной инфраструктуры Чаинского сельского поселения Чаинского муниципального района Томской области на 2016 – 2033 годы согласно приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания и подлежит официальному опубликованию (обнародованию) в соответствии с действующим законодательством.

3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава Чаинского сельского поселения                                                                  В.Н.Аникин

Приложение к постановлению администрации

Чаинского сельского поселения

от 10.10.2016 № 65

Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры Чаинского сельского поселения Чаинского муниципального района Томской области

на период 2016 -2033 годы

2016 год

Содержание

|  |  | Введение |
| --- | --- | --- |
| Раздел 1 |  | Паспорт программы |
| Раздел 2 |  | Характеристика существующего состояния транспортной инфраструктуры Чаинского сельского поселения. |
|  | 2.1. | Положение муниципального образования «Чаинское сельское поселение» в структуре пространственной организации Томской области |
|  | 2.2. | Социально-экономическая характеристика муниципального образования «Чаинское сельское поселение». |
|  | 2.3. | Характеристика функционирования и показатели работы транспортной инфраструктуры по видам транспорта. |
|  | 2.4. | Характеристика сети дорог поселения, параметры дорожного движения, оценка качества содержания дорог. |
|  | 2.5. | Анализ состава парка транспортных средств и уровня автомобилизации сельского поселения, обеспеченность парковками (парковочными местами). |
|  | 2.6. | 2.6. Характеристика работы транспортных средств общего пользования, включая анализ пассажиропотока. |
|  | 2.7. | Характеристика пешеходного и велосипедного передвижения. |
|  | 2.8. | Характеристика движения грузовых транспортных средств. |
|  | 2.9. | Анализ уровня безопасности дорожного движения. |
|  | 2.10. | Оценка уровня негативного воздействия транспортной инфраструктуры на окружающую среду, безопасность и здоровье человека. |
|  | 2.11. | Характеристика существующих условий и перспектив развития и размещения транспортной инфраструктуры поселения. |
|  | 2.12. | Оценка нормативно-правовой базы, необходимой для функционирования и развития транспортной системы поселения. |
|  | 2.13. | Оценка финансирования транспортной инфраструктуры. |
| Раздел 3 |  | Прогноз транспортного спроса, изменение объемов и характера передвижения населения и перевозок грузов на территории поселения. |
|  | 3.1. | Прогноз социально-экономического и градостроительного развития поселения. |
|  | 3.2. | Прогноз транспортного спроса поселения, объемов и характера передвижения населения и перевозок грузов по видам транспорта, имеющегося на территории поселения. |
|  | 3.3. | Прогноз развития транспортной инфраструктуры по видам транспорта. |
|  | 3.4. | Прогноз развития дорожной сети поселения. |
|  | 3.5. | Прогноз уровня автомобилизации, параметров дорожного движения. |
|  | 3.6. | Прогноз показателей безопасности дорожного движения. |
|  | 3.7. | Прогноз негативного воздействия транспортной инфраструктуры на окружающую среду и здоровье человека. |
| Раздел 4 |  | Принципиальные варианты развития транспортной инфраструктуры и их укрупненную оценку по целевым показателям (индикаторам) развития транспортной инфраструктуры с последующим выбором предлагаемого к реализации варианта. |
| Раздел 5 |  | Перечень мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры. |
|  | 5.1. | Мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры не предусмотренные программой. |
|  | 5.2. | Мероприятия по развитию сети дорог поселения. |
| Раздел 6 |  | Предложения по инвестиционным преобразованиям, совершенствованию правового и информационного обеспечения деятельности в сфере проектирования, строительства, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры на территории поселения. |

- Паспорт программы

ПРОГРАММА

комплексного развития систем транспортной инфраструктуры на территории Чаинского сельского поселения Чаинского муниципального района Томской области

на 2016 – 2033 годы

| Наименование программы | Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры на территории Чаинского сельского поселения Чаинского муниципального района Томской области на 2016-2033 годы (далее – Программа) |
| --- | --- |
| Основания для разработки программы | Федеральный закон от 29.12.2014 N 456-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации», Федеральный закон от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации, Постановление Правительства РФ от 25.12.2015г. №1440 «Об утверждении требований к программам комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, городских округов», Устав Чаинского сельского поселения, Генеральный план Чаинского сельского поселения Чаинского района Томской области. |
| Заказчик программы | Администрация Чаинского сельского поселения Чаинского района Томской области, адрес: 636407, Томская обл., Чаинский р-н, с. Чаинск, ул. Комсомольская, 14 |
| Исполнители программы | Администрация Чаинского сельского поселения Чаинского района Томской области, адрес: 636407, Томская обл., Чаинский р-н, с. Чаинск, ул. Комсомольская, 14 |
| Цель программы | Развитие современной и эффективной транспортной инфраструктуры Чаинского сельского поселения, повышение уровня безопасности движения, доступности и качества оказываемых услуг транспортного комплекса для населения. |
| Задачи программы | - безопасность, качество и эффективность транспортного обслуживания населения, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей сельского поселения; - доступность объектов транспортной инфраструктуры для населения и субъектов экономической деятельности в соответствии с нормативами градостроительного проектирования сельского поселения; -эффективность функционирования действующей транспортной инфраструктуры. |
| Целевые показатели (индикаторы) программы | - снижение удельного веса дорог, нуждающихся в капитальном ремонте (реконструкции); - увеличение протяженности дорог с твердым покрытием; - обеспечение населения качественными услугами транспортной инфраструктуры; - повышение безопасности дорожного движения. |
| Сроки и этапы реализации программы | 2016 – 2033 годы |
| Укрупненное описание запланированных мероприятий программы | - разработка проектно-сметной документации; - реконструкция существующих дорог; - ремонт и капитальный ремонт дорог. |
| Объемы и источники финансирования программы | Источники финансирования: - средства местного бюджета: 2016 г. – 2 335,8 тыс. руб. Средства местного бюджета на 2017-2033 годы уточняются при формировании бюджета на очередной финансовый год |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | - повышение качества, эффективности и доступности транспортного обслуживания населения и субъектов экономической деятельности сельского поселения; - обеспечение надежности и безопасности системы транспортной инфраструктуры. |

- Характеристика существующего состояния транспортной инфраструктуры Чаинского сельского поселения.

2.1 Положение муниципального образования «Чаинское сельское поселение»  в структуре пространственной организации Томской области

Основными факторами, определяющими направления разработки Программы, являются:

- тенденции социально-экономического развития поселения, характеризующиеся незначительным повышением численности населения, развитием рынка жилья, сфер обслуживания и промышленности;

- состояние существующей системы транспортной инфраструктуры.

Территория Чаинского сельского поселения входит в состав территории Чаинского муниципального района Томской области, расположена в северной его части.

Границы территории Чаинского сельского поселения установлены Законом Томской области от 10 сентября 2004 года № 205-ОЗ «О наделении статусом муниципального района, сельского поселения и установлении границ муниципальных образований на территории Чаинского района».

Изменение границ и преобразование поселения осуществляется законом Томской области в соответствии с федеральным законодательством.

Чаинское сельское поселение расположено в северной части муниципального района в 20 км от районного центра с. Подгорное. На севере, северо-востоке поселение граничит с муниципальным образованием «Колпашевский район» протяженностью 87 км. Протяженность дорог, находящихся на территории сельского поселения, составляет 26,758 км, площадь - 156000кв.м.

В состав территории Чаинского сельского поселения входят населенные пункты: с. Андреевка, с. Гришкино, д. Карамзинка, с. Светлянка, с. Тоинка, с. Чаинск.

Административный центр: село Чаинск.

Земельный фонд Чаинского сельского поселения составляет 109,08 тыс. га (15,06% в структуре земельного фонда муниципального образования). Число жителей Чаинского сельского поселения на 01.01.2007 г. составило 941 чел. или 7,2% от общей численности населения района.

Местоположение Чаинского сельского поселения  в структуре современного административно-территориального деления района

Через Чаинское сельское поселение проходит межмуниципальная дорога с гравийным покрытием Подгороное-Игнашкино, которая дает круглогодичный выход на основную дорогу Бакчар - Подгорное – Коломино. Расстояние от с. Чаинск до административного центра  Чаинского района, с.Подгорное, по автодороге – 20 км, до областного центра г. Томск – 306 км.

Территорию Чаинского сельского поселения составляют исторически сложившиеся земли населенных пунктов, прилегающие к ним земли общего пользования, территории традиционного природопользования населения Поселения, рекреационные земли, земли для развития Поселения. Большую часть территории занимают леса, болота, реки и озера.

Территория Чаинского сельского поселения включает в себя следующие категории земел

- Земельный фонд сельского поселения и категории земель.

Согласно законодательству, земли в Российской Федерации по целевому назначению подразделяются на следующие категории:

1) земли сельскохозяйственного назначения;

2) земли населенных пунктов;

3) земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения;

4) земли особо охраняемых территорий и объектов;

5) земли лесного фонда;

6) земли водного фонда;

7) земли запаса.

Общая площадь земель в границах муниципального образования составляет 109080 га.

### 1. Земли сельскохозяйственного назначения

- сельскохозяйственные угодья - пашни, сенокосы, пастбища, залежи, земли, занятые многолетними насаждениями (садами, виноградниками и другими),

- земли, занятые внутрихозяйственными дорогами,

- земли, занятые коммуникациями,

- земли, занятые лесными насаждениями, предназначенными для обеспечения защиты земель от воздействия негативных (вредных) природных, антропогенных и техногенных явлений,

- земли, занятые водными объектами,

- а также земли, занятые зданиями, строениями, сооружениями, используемыми для производства, хранения и первичной переработки сельскохозяйственной продукции.

### 2. Земли населенных пунктов

Общая площадь населенных пунктов – 277 га.

3. Земли промышленности, энергетики транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения

Земли промышленности и иного специального назначения в зависимости от характера задач, для решения которых они используются или предназначены, подразделяются на:

- земли промышленности;

- земли энергетики;

- земли транспорта;

- земли связи, радиовещания, телевидения, информатики;

- земли для обеспечения космической деятельности;

- земли обороны и безопасности;

- земли иного специального назначения.

### 4. Земли особо охраняемых территорий

На территории Чаинского сельского поселения находится региональный зоологический комплексный Поскоевский заказник.

Расположен на водоразделах притоков р. Чая — Большая Тоя, Добрушка, Нюрса. Площадь 40 тыс. га.

Земли историко-культурного назначения

На территории сельского поселения находятся 4 объекта археологического наследия:

| № п/п | Наименование памятника | Местонахождение |
| --- | --- | --- |
| Памятники археологии, стоящие на государственном учете |  |  |
| 1 | Чаинский могильник | п.Чаинск, в огороде Н.Смердина (дом №22) |
| 2 | Гришкинский остяцкий могильник | у д.Гришкин, на правом берегу р.Ангольджа |
| Памятники археологии и объекты, известные по архивным источникам |  |  |
| 3 | Курганный могильник Барклай | в междуречье рек Тои и Чаи, на левом берегу р.Чаи, приблизительно в 150-200 м от уреза воды, у слияния двух оврагов, в 150-200 м к СВ от д.Барклай, в 200-250 м к ЮЮВ от оз.Кальяк. От п.Гришкино до памятника 4-5 км |
| 4 | Курганный группа Прорвинская (Подгорговские находки) | на узком мысу правого коренного надпойменного берега р.Чаи, ограниченного с З и В сухими болотами, с С и СЗ – высоким берегом. В 1957 г. до русла реки было около 180-200 м, до д.Прорва (заброшенной) – 1,5 км. Сейчас ориентиром может служить п.Гришкино, стоящий в 2-3 км ниже по течению, на левом берегу р.Чаи |

5. Земли лесного фонда -  64322 га.

6. Земли водного фонда – 360 га.

7. Земли запаса – 691 га.

Населенные пункты в составе Чаинского сельского поселения

| № п/п | Наименование населенного пункта | Численность населения, чел |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | с. Гришкино | - 270 |
| 2 | с.Чаинск | - 300 |
| 3 | с. Тоинка | - 82 |
| 4 | с. Андреевка | - 31 |
| 5 | с.Светлянка | - 8 |
|  | Итого | - 691 |

Примечание: показатели приведены по данным Администрации Чаинского сельского поселения

Село Чаинск является административным центром поселения, расположено в южной части сельского поселения, с районным центром соединяется автодорогой регионального значения «Подгорное-Игнашкино».

Основная часть застроенной территории населенного пункта представляет собой компактное жилое образование с выраженным общественным центром. Основной планировочной осью являются улицы Комсомольская, ул. Советская и ул. Школьная, вдоль которых расположены основные объекты социальной инфраструктуры, такие как: администрация, Дом культуры, почтовое отделение, фельдшерско-акушерский пункт, библиотека, школа-интернат, школа, группа детского сада, магазины. Эти объекты образуют общественный центр села.

Производственные территории представлены недействующими объектами сельскохозяйственного производства в северной и юго-восточной части поселка. Индивидуальные предприниматели занимаются заготовкой и переработкой леса, имеется пилорама, имеется крестьянско-фермерское хозяйство.

Село Гришкино находится на севере от с. Чаинск и соединяется с ним автомобильной дорогой регионального значения «Подгорное-Игнашкино», 15 км.

В центре села расположено здание школы, где расположены библиотека, Дом культуры, здание администрации, фельдшерский пункт, имеются два магазина, почта.

Производственных и с/х объектов нет. Численность населения постепенно уменьшается в результате оттока в другие населенные пункты.

Село Тоинка находится на северо-востоке от с. Чаинск и соединяется с ним автомобильными дорогами регионального значения «Подгорное- Игнашкино», затем районного значения «подъезд к н/п Тоинка», общее расстояние-15 км. Социальных объектов нет. Численность населения постепенно уменьшается в результате оттока в другие населенные пункты.

Село Андреевка расположено севернее с. Гришкино и соединяется с автодорогой «Подгорное- Игнашкино» дорогой местного значения «подъезд к н/п Андреевка», расстояние до с. Чаинск-23 км. Численность 31 человек и постепенно уменьшается в результате оттока в близ лежащие села.

Село Светлянка и Карамзинка - жилых домов нет.

Численность постоянного населения, проживающего на территории поселения, по состоянию на 01.01.2016 г. составила 691 человек.

2.2 Социально-экономическая характеристика муниципального образования «Чаинское сельское поселение».

Одним из показателей экономического развития является численность населения. Изменение численности населения служит индикатором уровня жизни в Поселении, привлекательности территории для проживания, осуществления деятельности.

Численность населения Чаинского сельского поселения по состоянию на 01.01.2016 года составила 691 человек. Основная часть населения проживает в с. Чаинск и с. Гришкино.

2.3 Характеристика функционирования и показатели работы транспортной инфраструктуры по видам транспорта, имеющегося на территории Чаинского сельского поселения.

Развитие транспортной системы Чаинского сельского поселения  является необходимым условием улучшения качества жизни жителей в поселении.

Транспортная инфраструктура Чаинского сельского поселения является составляющей инфраструктуры Чаинского района Томской области, что обеспечивает конституционные гарантии граждан на свободу передвижения и делает возможным свободное перемещение товаров и услуг.

Наличием и состоянием сети автомобильных дорог определяется территориальная целостность и единство экономического пространства. Недооценка проблемы несоответствия состояния дорог и инфраструктуры местного значения социально-экономическим потребностям общества является одной из причин экономических трудностей и негативных социальных процессов.

Транспортную инфраструктуру поселения образуют линии, сооружения и устройства внутри муниципального (поселкового) и внешнего транспорта. Основными структурными элементами транспортной инфраструктуры поселения являются: сеть улиц и дорог и сопряженная с ней сеть пассажирского транспорта.

Внешние транспортно-экономические связи Чаинского сельского поселения с другими регионами осуществляются одним видом транспорта: автомобильным.

Железнодорожный транспорт – не осуществляется.

Водный транспорт – На территории Чаинского сельского поселения водный транспорт не используется, никаких мероприятий по обеспечению водным транспортом не планируется, хотя в Советский период времени водный транспорт имелся и пользовался хорошим спросом  у местного населения.

Воздушные перевозки не осуществляются.

2.4 Характеристика сети дорог Чаинского сельского поселения, оценка качества содержания дорог.

Автомобильные дороги являются важнейшей составной частью транспортной инфраструктуры Чаинского сельского поселения. Они связывают территорию поселения с соседними территориями, населенные пункты поселения с районным центром, обеспечивают жизнедеятельность всех населенных пунктов поселения, во многом определяют возможности развития поселения, по ним осуществляются автомобильные перевозки грузов и пассажиров. От уровня развития сети автомобильных дорог во многом зависит решение задач достижения устойчивого экономического роста поселения, повышения конкурентоспособности местных производителей и улучшения качества жизни населения.

К автомобильным дорогам общего пользования местного значения относятся муниципальные дороги, улично-дорожная сеть и объекты дорожной инфраструктуры, расположенные в границах сельского поселения, находящиеся в муниципальной собственности сельского поселения.

Развитие экономики поселения во многом определяется эффективностью функционирования автомобильного транспорта, которая зависит от уровня развития и состояния сети автомобильных дорог общего пользования местного значения.

Недостаточный уровень развития дорожной сети приводит к значительным потерям экономики и населения поселения, является одним из наиболее существенных ограничений темпов роста социально-экономического развития Чаинского сельского поселения, поэтому совершенствование сети автомобильных дорог общего пользования местного значения важно для поселения. Это в будущем может позволить обеспечить приток трудовых ресурсов, развитие производства, а это в свою очередь может привести к экономическому росту поселения.

Автомобильные дороги подвержены влиянию природной окружающей среды, хозяйственной деятельности человека и постоянному воздействию транспортных средств, в результате чего меняется технико-эксплуатационное состояние дорог. Состояние сети дорог определяется своевременностью, полнотой и качеством выполнения работ по содержанию, ремонту и капитальному ремонту и зависит напрямую от объемов финансирования и стратегии распределения финансовых ресурсов в условиях их ограниченных объемов.

В условиях, когда объем инвестиций в дорожный комплекс является явно недостаточным, а рост уровня автомобилизации значительно опережает темпы роста развития дорожной сети, на первый план выходят работы по содержанию и эксплуатации дорог. При выполнении текущего ремонта используются современные технологии с использованием специализированных звеньев машин и механизмов, позволяющих сократить ручной труд и обеспечить высокое качество выполняемых работ. При этом текущий ремонт в отличие от капитального, не решает задач, связанных с повышением качества дорожного покрытия - характеристик ровности, шероховатости, прочности и т.д. Недофинансирование дорожной отрасли, в условиях постоянного роста интенсивности движения, изменения состава движения в сторону увеличения грузоподъемности транспортных средств, приводит к несоблюдению межремонтных сроков, накоплению количества участков недоремонта. Учитывая вышеизложенное, в условиях ограниченных финансовых средств стоит задача их оптимального использования с целью максимально возможного снижения количества проблемных участков автомобильных дорог и сооружений на них.

Применение программно-целевого метода в развитии автомобильных дорог общего пользования местного значения Чаинского сельского поселения позволит системно направлять средства на решение неотложных проблем дорожной отрасли в условиях ограниченных финансовых ресурсов.

В связи с недостаточностью финансирования расходов на дорожное хозяйство в бюджете Чаинского сельского поселения эксплуатационное состояние значительной части улиц поселения по отдельным параметрам перестало соответствовать требованиям нормативных документов и технических регламентов. Возросли материальные затраты на содержание улично-дорожной сети в связи с необходимостью проведения значительного объема работ по ямочному ремонту дорожного покрытия улиц.

В настоящее время в собственности Чаинского сельского поселения находится 26,758 км автомобильных дорог общего пользования местного значения.

Перечень дорог местного значения утвержден постановлением администрации Чаинского сельского поселения от 22.09.2014 года № 33 «Об утверждении перечня автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов муниципального образования «Чаинское сельское поселение»:

| Адрес автомобильной дороги | Протяженность, м | Идентификационный номер | Кадастровый номер |
| --- | --- | --- | --- |
| с. Андреевка, ул.Северная: от пересечения с улицей Центральная до ул.Северная, дом № 10 | 528 | 69-256-860 ОП МП Ч01А | 70:15:0000000:106 |
| с. Андреевка, ул.Центральная, от улица Центральная, дом № 1 до улицы Центральная, дом № 21 | 848 | 69-256-860 ОП МП Ч02А | 70:15:0000000:103 |
| с. Андреевка, ул.Школьная: от пересечения с улицей Центральная до ул.Школьная, дом № 11 | 409 | 69-256-860 ОП МП Ч03А | 70:15:0100000:55 |
| с. Андреевка, Подъезд до кладбища: от улица Центральная, дом № 21 до кладбища | 500 | 69-256-860 ОП МП Ч04А | 70:15:0000000:112 |
| с. Гришкино, ул.Береговая: от примыкания к улице Заводская до ул.Береговая, дом № 11 | 329 | 69-256-860 ОП МП Ч01Г | 70:15:0100010:456 |
| с. Гришкино, ул.Больничная, от пересечения улиц Советская и Озерная до ул.Больничная, дом № 26 | 700 | 69-256-860 ОП МП Ч02Г | 70:15:0100010:461 |
| с. Гришкино, ул.Заводская: от пересечения с улицей Зеленая до пересечения улиц Береговая и Трудовая | 463 | 69-256-860 ОП МП Ч03Г | 70:15:0100010:459 |
| с. Гришкино, ул.Заозерная, от автодороги Подгорное – Игнашкино до ул.Заозерная, дом № 7 | 500 | 69-256-860 ОП МП Ч04Г | 70:15:0000000:110 |
| с. Гришкино, ул.Зеленая: от пересечения улиц Советская и Заводская до примыкания ул.Заозерная | 650 | 69-256-860 ОП МП Ч05Г | 70:15:0000000:118 |
| с. Гришкино, ул.Озерная: от пересечения улиц Советская и Больничная до ул.Озерная, дом № 14 | 850 | 69-256-860 ОП МП Ч06Г | 70:15:0100010:457 |
| с. Гришкино, ул.Студенческая: от автодороги Подгорное – Игнашкино до ул.Студенческая, дом № 14 | 600 | 69-256-860 ОП МП Ч07Г | 70:15:0100010:454 |
| с. Гришкино, ул.Советская от примыкания к автомобильной дороге Подгорное – Игнашкино до пересечения улиц Больничная и Озерная | 685 | 69-256-860 ОП МП Ч08Г | 70:15:0100010:434 |
| с. Гришкино, ул.Солнечная, от пересечения с ул.Заводская до примыкания с улицей Трудовая | 1250 | 69-256-860 ОП МП Ч09Г | 70:15:0100010:460 |
| с. Гришкино, ул.Трудовая: от пересечения улиц Заводская и Береговая до примыкания с улицей Солнечная | 1250 | 69-256-860 ОП МП Ч10Г | 70:15:0100010:455 |
| с. Гришкино, пер.Школьный: от пересечения с улицей Советская до пересечения с улицей Студенческая | 500 | 69-256-860 ОП МП Ч11Г | 70:15:0100010:458 |
| с. Гришкино, ул. Центральная: от примыкания к улице Советская до примыкания к улице Студенческой | 520 | 69-256-860 ОП МП Ч12Г | 70:15:0100010:433 |
| с. Гришкино, пер.Ветеранов, от примыкания к улице Советская до переулка Ветеранов, дом № 3 | 250 | 69-256-860 ОП МП Ч13Г | 70:15:0100010:453 |
| с. Гришкино, Дорога от улицы Озерная до кладбища: от улицы Озерная, дом № 14 до кладбища | 1600 | 69-256-860 ОП МП Ч14Г | 70:15:0100044:248 |
| с. Гришкино, Подъезд к месту захоронения ТБО: от пересечения с автомобильной дорогой Подгорное – Игнашкино до пересечения с подъездной автодорогой на п.Андреевку | 308 | 69-256-860 ОП МП Ч15Г | 70:15:0100044:34 |
| с. Гришкино, Подъезд к месту забора воды для нужд пожаротушения: от улицы Советская, №19 на берег реки Чая | 131 | 69-256-860 ОП МП Ч16Г | 70:15:0100010:452 |
| с. Тоинка, ул.Береговая: от автодороги Подгорное – Игнашкино до примыкания к улице Мостовая | 1565 | 69-256-860 ОП МП Ч01Т | 70:15:0100033:99 |
| с. Тоинка, ул.Ветеранов: от пересечения с улицей Мостовая до улицы Ветеранов, дом № 10 | 627 | 69-256-860 ОП МП Ч02Т | 70:15:0100033:97 |
| с. Тоинка, ул.Детская: от улицы Детская, дом № 2 до улицы Детская, дом № 8 | 350 | 69-256-860 ОП МП Ч03Т | 70:15:0100033:100 |
| с. Тоинка, ул.Зеленая: от пересечения улицы Мостовая и дороги на кладбище до улицы Зеленая, дом № 4 | 786 | 69-256-860 ОП МП Ч04Т | 70:15:0100033:98 |
| с. Тоинка, ул.Молодежная: от примыкания к улице Зеленая до улицы Молодежная, дом № 6 | 200 | 69-256-860 ОП МП Ч05Т | 70:15:0100033:94 |
| с. Тоинка, ул.Мостовая: от примыкания к улице Береговая до пересечения улицы Зеленая и дороги на кладбище | 936 | 69-256-860 ОП МП Ч06Т | 70:15:0000000:116 |
| с. Тоинка, ул. Рабочая: от примыкания к улице Зеленая до водонапорной башни | 157 | 69-256-860 ОП МП Ч07Т | 70:15:0100033:96 |
| с. Тоинка, Дорога на кладбище: от пересечения улиц Мостовая и Зеленая до кладбища | 306 | 69-256-860 ОП МП Ч08Т | 70:15:0100033:95 |
| с. Чаинск, ул.Комсомольская от дома № 1 до дома № 16 | 658 | 69-256-860 ОП МП Ч01Ч | 70:15:0100037:356 |
| с. Чаинск, ул.Лесная: от автодороги Подгорное – Игнашкино до пересечения с улицей Комсомольская | 530 | 69-256-860 ОП МП Ч02Ч | 70:15:0100037:389 |
| с. Чаинск, ул.Набережная: от улицы Набережная, дом № 8 до примыкания к улице Совхозная, дом № 9 | 1350 | 69-256-860 ОП МП Ч03Ч | 70:15:0100037:388 |
| с. Чаинск, ул.Новая: от автодороги Подгорное – Игнашкино до улицы Новая, дом № 13 | 450 | 69-256-860 ОП МП Ч04Ч | 70:15:0100037:390 |
| с. Чаинск, ул.Октябрьская: от примыкания к автодороге Подгорное – Игнашкино до дома № 10 | 475 | 69-256-860 ОП МП Ч05Ч | 70:15:0100037:357 |
| с. Чаинск, ул.Советская: от пересечения с улицей Новая до пересечения с улицей Набережная | 1370 | 69-256-860 ОП МП Ч06Ч | 70:15:0100037:392 |
| с. Чаинск, ул.Совхозная, от улицы Совхозная, дом № 3 до пересечения с улицей Советская | 650 | 69-256-860 ОП МП Ч07Ч | 70:15:0100037:387 |
| с. Чаинск, ул.Трактовая: от автодороги Подгорное – Игнашкино до пересечения с улицей Школьная | 583 | 69-256-860 ОП МП Ч08Ч | 70:15:0100037:386 |
| с. Чаинск, ул.Школьная: от автодороги Подгорное – Игнашкино до пересечения с улицей Советская | 1750 | 69-256-860 ОП МП Ч09Ч | 70:15:0100037:391 |
| с. Чаинск, Подъезд до кладбища: от автодороги Подгорное – Игнашкино до кладбища | 823 | 69-256-860 ОП МП Ч10Ч | 70:15:0100046:296 |
| с. Чаинск, Подъезд к месту захоронения ТБО: от автодороги на кладбище до места захоронения ТБО | 321 | 69-256-860 ОП МП Ч11Ч | 70:15:0100046:295 |
| ИТОГО | 26758 |  |  |

Основные местные автомобильные дороги выполняют связующие функции между улицами и отдельными объектами населенных пунктов Чаинского сельского поселения.

В соответствии с ГОСТ Р 52398 «Классификация автомобильных дорог, основные параметры и требования» дороги общего пользования поселения относятся к классу автомобильных дорог «Дорога обычного типа (не скоростная дорога)» с категорией V. Для V категории предусматривается количество полос – 1, ширина полосы 4,5 метра, разделительная полоса не требуется, допускается пересечение в одном уровне с автомобильными дорогами, велосипедными и пешеходными дорожками, с железными дорогами и допускается доступ на дорогу с примыканием в одном уровне.

Автомобильные дороги местного значения поселения имеют идентификационные номера, которые присвоены администрацией Чаинского сельского поселения в соответствии с «Правилами присвоения автомобильным дорогам идентификационных номеров», утвержденными приказом Минтранса от 07.02.2007 года № 16.

Улично-дорожная сеть внутри населенных пунктов, как правило, не благоустроена.

2.5	Анализ состава парка транспортных средств и уровня автомобилизации в Чаинском сельском поселении, обеспеченность парковками.

На протяжении последних лет наблюдается тенденция к увеличению числа автомобилей на территории поселения. Основной прирост этого показателя осуществляется за счет увеличения числа легковых автомобилей, находящихся в собственности   граждан    (в   среднем   по   5%   в   год).

Уровень автомобилизации в поселках на 2016 г. составил 105 легковых автомобилей на 1000 жителей и имеет дальнейшую тенденцию к росту. Парк легковых автомобилей составляет порядка 230 машин, имеются грузовые автомобили (МАЗ, КаМАЗ, ЗИЛ, ГАЗ -53 – более 10 единиц), трактора (колесные и гусеничные - порядка 25 единиц).

Хранение автотранспорта на территории Чаинского сельского поселения осуществляется в пределах придомовых участков жителей поселения.

2.6	Характеристика работы транспортных средств общего пользования, включая анализ пассажиропотока.

Для доставки детей из населенных пунктов Поселения в учебное образовательное учреждение организован школьный автобус.

Школьный автобус осуществляет перевозку детей в количестве до 24 чел. из населенного пункта: из с. Чаинск в с. Подгорное.

Передвижение по территории населенных пунктов сельского поселения осуществляется с использованием личного транспорта, в пешем порядке. Информация об объемах пассажирских перевозок необходимая для анализа пассажиропотока отсутствует.

2.7 Характеристика условий пешеходного и велосипедного передвижения.

На территории Чаинского сельского поселения велосипедное движение в организованных формах не представлено и отдельной инфраструктуры не имеет.

2.8. Характеристика движения грузовых транспортных средств.

Транспортные средства организаций, осуществляющих грузовые перевозки, и личный грузовой автотранспорт населения передвигается по дорогам общего пользования в соответствии с ПДД РФ. Поток данных транспортных средств составляет 15% от основного потока.

2.9. Анализ уровня безопасности дорожного движения.

Проблема аварийности, связанная с автомобильным транспортом приобрела особую остроту в связи с несоответствием дорожно-транспортной инфраструктуры потребностям общества и государства в безопасном дорожном движении, недостаточной эффективностью функционирования системы обеспечения безопасности дорожного движения и крайне низкой дисциплиной участников дорожного движения.

Увеличение	парка транспортных средств при снижении объемов строительства, реконструкции и ремонта автомобильных дорог, недостаточном финансировании по содержанию автомобильных дорог привели к ухудшению условий движения.

Обеспечение безопасности дорожного движения на улицах населенных пунктов и автомобильных дорогах поселения, предупреждение дорожно-транспортных происшествий (ДТП) и снижение тяжести их последствий является на сегодня одной из актуальных задач.

Несмотря на то, что на сегодняшний день на территории Чаинского сельского поселения дорожно-транспортных происшествий не зафиксировано, в перспективе из-за неудовлетворительного состояния автомобильных дорог, увеличения	количества личного автотранспорта у жителей и несовершенства технических средств организации дорожного движения возможно ухудшение ситуации .

Основными причинами совершении ДТП с тяжкими последствиями, по данным Государственной инспекции безопасности дорожного движения, являются несоответствие скорости движения конкретным дорожным условиям, нарушение скоростного режима, нарушение правил обгона и нарушение правил дорожного движения пешеходами.

Одним из важных технических средств организации дорожного движения являются дорожные знаки, информационные указатели, предназначенные для информирования об условиях и режимах движения водителей и пешеходов. Качественное изготовление дорожных знаков, правильная их расстановка в необходимом объеме и информативность оказывают значительное влияние на снижение количества дорожно-транспортных происшествий и в целом повышают комфортабельность движения.

В связи с рисками ухудшения обстановки с аварийностью и наличием проблемы обеспечения безопасности дорожного движения требуются выработка и реализация долгосрочной стратегии, координация усилий всех заинтересованных служб и населения, органов местного самоуправления.

С целью снижения остроты создавшейся проблемы применение программно-целевого метода позволит добиться:

-	координации деятельности органов местного самоуправления в области
обеспечения безопасности дорожного движения;

-	реализации комплекса мероприятий, в том числе профилактического характера, по

снижению числа дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими, обусловленных дорожными условиями, а также снижению числа погибших в результате ДТП.

Для эффективного решения проблем с дорожно-транспортной аварийностью и обеспечения снижения ее показателей необходимы продолжение системной реализации мероприятий по повышению безопасности дорожного движения и их обеспеченность финансовыми ресурсами.

С учетом изложенного, можно сделать вывод об актуальности и обоснованной необходимости продолжения работы в области обеспечения безопасности дорожного движения в рамках Программы.

Реализация Программы позволит:

- установить необходимые виды и объемы дорожных работ,

- обеспечить безопасность дорожного движения;

- сформировать расходные обязательства по задачам, сконцентрировав финансовые ресурсы на реализации приоритетных задач.

2.10. Оценка уровня негативного воздействия транспортной инфраструктуры на окружающую среду, безопасность и здоровье человека.

Рассмотрим характерные факторы, неблагоприятно влияющие на окружающую среду и здоровье.

Загрязнение атмосферы. Выброс в воздух дыма и газообразных загрязняющих веществ (диоксин азота и серы, озон) приводят не только к загрязнению атмосферы, но и к вредным проявлениям для здоровья, особенно к распираторным аллергическим заболеваниям.

Воздействие шума. Приблизительно 30% населения России подвергается воздействию шума от автомобильного транспорта с уровнем выше 55дБ. Это приводит к росту сердечно-сосудистых и эндокринных заболеваний. Воздействие шума влияет на познавательные способности людей, вызывает раздражительность.

Учитывая сложившуюся планировочную структуру сельского поселения и характер дорожно-транспортно сети, отсутствие дорог с интенсивным движением в районах жилой застройки, можно сделать вывод о сравнительно благополучной экологической ситуации в части воздействия транспортно инфраструктуры на окружающую среду, безопасность и здоровье человека.

2.11. Характеристика существующих условий и перспектив развития и размещения транспортной инфраструктуры Чаинского сельского поселения.

С учетом того, что территория Чаинского сельского поселения по состоянию на 01.01.2016 года не является привлекательной для инвесторов (невысокий уровень коммунальной, социальной и логистической инфраструктуры, отсутствие общераспространенных полезных ископаемых и др.) перспективы развития транспортной инфраструктуры связаны только с возможным развитием сельскохозяйственного производства. С учетом сложившихся цен на сельскохозяйственную продукцию и возможностей государства и сельскохозяйственных производителей на период до 2033 года высоких темпов развития и размещения транспортной инфраструктуры Чаинского сельского поселения не ожидается.

2.12. Оценка нормативно-правовой базы, необходимой для функционирования и развития транспортной системы поселения.

Основными документами, определяющими порядок функционирования и развития транспортной инфраструктуры являются:

1. Градостроительный кодекс РФ от 29.12.2004г. №190-ФЗ (ред. от 30.12.2015г.);

2. Федеральный закон от 08.11.2007г. №257-ФЗ (ред. от 15.02.2016г) «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в РФ и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

3. Федеральный закон от 10.12.1995г. №196-ФЗ (ред. от 28.11.2015г.) «О безопасности дорожного движения»;

4. Постановление Правительства РФ от 23.10.1993г. №1090 (ред. от 21.01.2016г) «О правилах дорожного движения»;

5. Постановление Правительства РФ от 25.12.2015г. №1440 «Об утверждении требований к программам комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, городских округов»;

6. Генеральный план Чаинского сельского поселения, утвержден решением Совета Чаинского сельского поселения Чаинского района Томской области от 28.11.2013 г. № 31.

Основными направлениями совершенствования нормативно-правовой базы, необходимой для функционирования и развития транспортной инфраструктуры поселения являются:

-	применение экономических мер, стимулирующих инвестиции в объекты
транспортной инфраструктуры;

-	координация мероприятий и проектов строительства и реконструкции объектов
транспортной инфраструктуры между органами государственной власти (по уровню
вертикальной интеграции) и бизнеса;

- координация усилий федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти Томской области, органов местного самоуправления, представителей бизнеса и общественных организаций в решении задач реализации мероприятий (инвестиционных проектов);

- запуск системы статистического наблюдения и мониторинга необходимой обеспеченности	учреждениями	транспортной инфраструктуры	поселений

- в соответствии с утвержденными и обновляющимися нормативами;

- разработка стандартов и регламентов эксплуатации и (или) использования объектов транспортной инфраструктуры на всех этапах жизненного цикла объектов.

2.13. Оценка финансирования транспортной инфраструктуры.

Финансовой основой реализации муниципальной программы являются средства бюджета Чаинского сельского поселения. Привлечение средств бюджета Томской области учитывается как прогноз софинансирования мероприятий в соответствии с действующим законодательством.

Ежегодные объемы финансирования программы определяются в соответствии с утвержденным бюджетом Чаинского сельского поселения на соответствующий финансовый год и с учетом дополнительных источников финансирования.

Общий объем финансовых средств, необходимых для реализации мероприятия Программы на расчетный срок составляет 20755,8 тыс. рублей.

по годам:

- год —	2155,8 тыс. рублей;

- год —	2100,0 тыс. рублей;

- год	1500,0 тыс. рублей;

- год —	1500,0 тыс. рублей;

- год —	1500,0 тыс. рублей.

С 2021 по 2025 годы - 5000,0 тыс.рублей

С 2026 по 2033 годы - 7000,0 тыс. рублей.

Финансирование мероприятий Программы осуществляется в следующих формах бюджетных ассигнований: оплата муниципальных контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд в целях реализации полномочий сельского поселения по ремонту дорог местного значения.

Указанные в настоящей Программе средства, необходимые на реализацию мероприятий Программы, рассчитаны для ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения и улично-дорожной сети, уровень состояния которых требует дополнительных финансовых вложений к возможностям местного бюджета для изготовления проектной документации и строительства дорог улично-дорожной сети.

Реальная ситуация с возможностями областного и районного бюджетов пока не позволяет обеспечить конкретное планирование мероприятий такого рода даже в долгосрочной перспективе. Таким образом, возможности органов местного самоуправления поселения должны быть сконцентрированы на решении посильных задач на доступной финансовой основе (содержание, текущий ремонт дорог).

Объемы финансирования муниципальной программы носят прогнозный характер и подлежат уточнению в установленном порядке.

3. Прогноз транспортного спроса, изменение объемов и характера передвижения населения и перевозок грузов на территории поселения.

3.1. Прогноз социально-экономического и градостроительного развития поселения.

Демографический прогноз

На расчетный срок существенных изменений в демографической ситуации поселения не предполагается.

Экономический прогноз

Развитие Чаинского сельского поселения по вероятностному сценарию учитывает развитие следующих приоритетных секторов экономики:

-	сельского хозяйства;

-	инфраструктуры, прежде всего, в сетевых отраслях:  энергетике, дорожной
сети, транспорте, телекоммуникациях;

-социальной	сферы	в	рамках	реализации	Национальных проектов («Здравоохранение», «Образование», «Доступное и комфортное жилье гражданам России»);

Устойчивое экономическое развитие Чаинского сельского поселения, в перспективе, может быть достигнуто за счет развития малого предпринимательства.

Мероприятия по направлению развития малого предпринимательства:

- оказание организационной и консультативной помощи начинающим предпринимателям;

- разработка мер по адресной поддержке предпринимателей и малых предприятий;

- снижение уровня административных барьеров;

- формирование конкурентной среды;

- расширение информационно-консультационного поля в сфере предпринимательства.

На территории Чаинского сельского поселения расположено 5 населенных пунктов, в которых проживает 691 человек. Динамика роста населения приведена в таблице 3.2.1.

Население Чаинского сельского поселения, в большей своей массе, сосредоточено в двух населенных пунктах – административном центре с. Чаинск и с.Гришкино.

Из большего числа нормативных критериев (обеспеченность школами, детскими дошкольными учреждениями, объектами соцкультбыта, инженерными сетями, дорогами и др.) наиболее приоритетным является обеспеченность жителей жильём, состоянием дорог большинства населенных пунктов.

Общая жилая площадь в Чаинском сельском поселении составляет 16,0 тыс.м2. В настоящее время обеспеченность общей площадью по Чаинскому сельскому поселению 23 м2/чел.

Население Чаинского сельского поселения, в основном, имеет благоприятные условия проживания по параметрам жилищной обеспеченности. Поэтому приоритетной задачей жилищного строительства на расчетный срок является создание комфортных условий с точки зрения обеспеченности современным инженерным оборудованием и замена ветхого жилого фонда на новый.

Решение этих задач возможно при увеличении объёмов строительства жилья за счёт всех источников финансирования. Всё это потребует большой работы по привлечению инвесторов к реализации этой программы.

3.2. Прогноз транспортного спроса поселения, объемов и характера передвижения населения и перевозок грузов по видам транспорта, имеющегося на территории поселения.

С учетом сложившейся экономической ситуации, характер и объемы передвижения населения и перевозки грузов практически не изменяются.

3.3. Прогноз развития транспортно инфраструктуры по видам транспорта.

В период реализации Программы транспортная инфраструктура по видам транспорта не перетерпит существенных изменений. Основным видом транспорта остается автомобильный. Транспортная связь с районным, областным и населенными пунктами будет осуществляться общественным транспортом (автобусное сообщение, такси), внутри населенных пунктов личным транспортом и пешеходное сообщение.

3.4. Прогноз развития дорожной сети поселения.

Основными направлениями развития  дорожной сети поселения в период реализации Программы будет являться сохранение протяженности, соответствующим нормативным требованиям, автомобильных дорог общего пользования за счет ремонта и капитального ремонта автомобильных дорог, поддержание автомобильных дорог на уровне соответствующем категории дороги, путем нормативного содержания дорог, повышения качества и безопасности дорожной сети.

3.5. Прогноз уровня автомобилизации, параметров дорожного движения.

При сохранившейся тенденции к увеличению уровня автомобилизации населения, с учетом прогнозируемого увеличения количества транспортных средств, без изменения пропускной способности дорог.

3.6. Прогноз показателей безопасности дорожного движения.

Предполагается незначительный рост аварийности. Это связано с увеличением парка автотранспортных средств и неисполнением участниками дорожного движения правил дорожного движения.

Факторами, влияющими на снижение аварийности станут обеспечение контроля за выполнением мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения, развитие систем видеофиксации нарушений правил дорожного движения, развитие целевой системы воспитания и обучения детей безопасному поведению на улицах и дорогах, проведение разъяснительной и предупредительно-профилактической работы среди населения по вопросам обеспечения безопасности дорожного движения с использованием СМИ.

3.7. Прогноз негативного воздействия транспортной инфраструктуры на окружающую среду и здоровье человека.

В период действия Программы, не предполагается изменения центров транспортного тяготения, структуры, маршрутов и объемов грузовых и пассажирских перевозок. Причиной увеличения негативного воздействия на окружающую среду и здоровье населения, станет рост автомобилизации населения в совокупности с ростом его численности в связи с чем, усилится загрязнение атмосферы выбросами в воздух дыма и газообразных загрязняющих веществ и увеличением воздействия шума на здоровье человека.

4. Принципиальные варианты развития транспортной инфраструктуры и их укрупненную оценку по целевым показателям (индикаторам) развития транспортной инфраструктуры с последующим выбором предлагаемого к реализации варианта.

Автомобильные дороги подвержены влиянию природной окружающей среды, хозяйственной деятельности человека и постоянному воздействию транспортных средств, в результате чего меняется технико-эксплутационное состояние дорог. Состояние сети дорог определяется своевременностью, полнотой и качеством выполнения работ по содержанию, ремонту капитальному ремонту и зависит напрямую от объемов финансирования. В условиях, когда объем инвестиций в дорожной комплекс является явно недостаточным, а рост уровня автомобилизации значительно опережает темпы роста развития дорожной инфраструктуры на первый план выходят работы по содержанию и эксплуатации дорог. Поэтому в Программе выбирается вариант качественного содержания и капитального ремонта дорог.

5. Перечень мероприятий (инвестиционных проектов)

по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры.

5.1. Мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры по видам транспорта

С учетом сложившейся экономической ситуацией, мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры по видам транспорта, по развитию транспорта общего пользования, созданию транспортно-пересадочных узлов, по развитию инфраструктуры для легкового автомобильного транспорта, включая развитие единого парковочного пространства, по развитию пешеходного и велосипедного передвижения, по развитию инфраструктуры для грузового транспорта, транспортных средств коммунальных и дорожных служб в период реализации Программы не предусматриваются.

5.2 Мероприятия по развитию сети дорог поселения.

Сохраняется существующая система обслуживания населения общественным пассажирским транспортом, при этом предлагается разработать паспорт маршрутов, осуществляющих перевозки внутри Поселения. Количество транспорта общего пользования не планируется к изменению.

5.3. Мероприятия по развитию инфраструктуры для легкового автомобильного транспорта, включая развитие единого парковочного пространства.

По полученному прогнозу среднее арифметическое значение плотности улично-дорожной сети с 2016г. до 2033 г. не меняется. Это означает: нет потребности в увеличении плотности улично-дорожной сети.

Мероприятия данного раздела планируются как дополнительные из-за недостатка финансовых средств при получении дополнительных доходов местного бюджета или появления возможности финансирования из иных источников.

6. Предложения по инвестиционным преобразованиям,

совершенствованию правового и информационного обеспечения деятельности

в сфере проектирования, строительства, реконструкции объектов транспортно инфраструктуры на территории поселения.

В рамках реализации настоящей Программы не предполагается проведение институциональных преобразований, структуры управления и взаимосвязей при осуществлении деятельности в сфере проектирования, строительства и реконструкции объектов транспортной инфраструктуры.

Нормативно-правовая база для Программы сформирована и может  изменяться в соответствии с градостроительным законодательством.

Функции мониторинга по реализации Программы комплексного развития транспортной инфраструктуры поселения осуществляет администрация сельского поселения.