МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ЧАИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЧАИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

01.03.2013	                                                  с.Чаинск                                                               № 8

Чаинского района

О мероприятиях по организованному пропуску паводковых вод на территории Чаинского сельского поселения в 2013 году

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», статьей 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в целях заблаговременной и организованной подготовки к пропуску весенних паводковых вод, снижения экономического ущерба и предупреждения возникновения чрезвычайных ситуаций в период паводка 2013 года, руководствуясь статьей 39 Устава муниципального образования «Чаинское сельское поселение»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Возложить обязанности паводковой комиссии на комиссию по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности муниципального образования «Чаинское сельское поселение».

2. Утвердить План мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций, защите населения и территории при весеннем половодье 2013 года в муниципальном образовании «Чаинское сельское поселение» согласно приложению.

3. Поручить комиссии по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности муниципального образования «Чаинское сельское поселение» осуществлять контроль выполнения мероприятий по организованному пропуску паводковых вод и координацию деятельности паводковой комиссии в населенных пунктах поселения.

4. Обнародовать данное постановление на информационном стенде в администрации поселения, на информационном стенде в с.Гришкино, библиотеке с.Чаинск и библиотеке с.Гришкино.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Чаинского сельского поселения                                                    В.Н.Аникин

Приложение

к постановлению Главы

Чаинского сельского поселения

от 01.03.2013 № 8

План мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций, защите населения и территории при весеннем половодье 2013 года в муниципальном образовании

«Чаинское сельское поселение»

| № п/п | Содержание мероприятий | Сроки исполнения | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Подготовить постановление и утвердить план мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций, защите населения и территории при весеннем половодье 2013 года в муниципальном образовании «Чаинское сельское поселение» | до 01.03.2013 | Аникин В.Н. Чарная Т.А. |
| 2. | Обеспечить очистку от снега и наледи крыш, прилегающих территорий жилых домов, объектов социальной и производственной сферы Чаинского сельского поселения | до 25.03.2013 | Аникин В.Н.. |
| 3. | Уточнить зоны возможного затопления, предоставить перечень улиц и домов, попадающих в возможную зону затопления, сведения о количестве проживающего там населения | до 15.03.2013 | Чарная Т.А. Пушкарёва В.Ю. |
| 4. | Уточнить сведения о местах проживания престарелых граждан, проживающих в зонах возможного затопления, требующих первоочередной помощи | до 25.03.2013 | Чарная Т.А. Пушкарёва В.Ю. |
| 5. | Определить и подготовить места временного размещения населения на случай эвакуации из зон возможного затопления | до 20.04.2013 | Аникин В.Н. Пушкарева В.Ю. |
| 6. | Подготовить списки средств передвижения на воде, в т.ч. личные, укомплектовать спасательными средствами. | до 15.04.2013 | Аникин В.Н. |
| 7. | Определить места отгона сельскохозяйственных животных, эвакуируемых из зон затопления и заблаговременно произвести эвакуацию скота, кормов, материальных ценностей из зон затопления | до паводка | Аникин В.Н. Пушкарева В.Ю. |
| 8. | Организовать очистку проезжей части улиц, дорог, тротуаров, обочин, кюветов от снега и льда, расчистку канавок для обеспечения оттока воды в местах, где это требуется для нормального отвода талых вод | до 25.03.2013 | Аникин В.Н. ИП Аникин Н.В. (по согласованию) |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 9. | Организовать во время обильного таяния снега отвод воды от мест скопления, при необходимости производить подсыпку песком, шлаком | в период пропуска паводковых вод | Аникин В.Н. Пушкарева В.Ю. |
| 10. | Организовать разъяснительную работу с населением о потенциальной опасности половодья и основных мерах безопасности в этот период, планируемых эвакуационных мероприятиях. Разработать памятки по действиям в период половодья и обеспечить ими население территорий, попадающих в зоны возможного затопления. Довести до населения с.Гришкино, с. Тоинка, с.Чаинск информацию о запрете перехода по льду через р. Чая в береговой полосе | до 25.04.2013 | Чарная Т.А. Пушкарева В.Ю. |
| 11. | Организовать работу по ликвидации несанкционированных свалок мусора с целью недопущения выноса талыми водами бытового мусора в открытые водоемы | до 01.04.2013 | Аникин В.Н. Пушкарева В.Ю. |
| 12. | Обеспечить запас дизельного топлива в количестве 600 литров, бензина в количестве 150 литров и дизельного масла на случай возможного проведения спасательных или ремонтно-восстановительных работ на затопляемой территории поселения. | до 25.04.2013 | Аникин В.Н. ИП Аникин Н.В. (по согласованию) |
| 13. | Разработать транспортную схему и график доставки продуктов питания для населения населенных пунктов с. Гришкино, с. Тоинка, с.Чаинск при достижении уровня воды в р.Чая 780 см | до 30.05.2013 | Аникин В.Н. КЧС поселения |
| 14. | При угрозе затопления организовать круглосуточное дежурство | на весь период наводнения | Аникин В.Н. |
| 15. | Осуществлять контроль выполнения мероприятий по организованному пропуску паводковых вод | весь период наводнения | Аникин В.Н. КЧС поселения |
| 16. | Проводить заседания паводковой комиссии по вопросам противопаводковых мероприятий | по необходимости | Аникин В.Н. |
| 17. | Обеспечить охрану общественного порядка в период прохождения паводковых вод | Весь период | Участковый уполномоченный полиции (по согласованию) |
| 18. | Обеспечить ежедневное информирование дежурного диспетчера Администрации Чаинского района на тел. 2-11-26 об уровне воды в реках, паводковой ситуации за сутки и выполнение противопаводковых мероприятий | Весь период | Аникин В.Н. Чарная Т.А. |