МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ЧАИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ГЛАВА ЧАИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15.02.2010	                                                  с.Чаинск                                                               № 18

Чаинского района

Об организованном пропуске паводковых вод в период весенне-летнего половодья 2010 года

В целях снижения экономического ущерба и предотвращения возникновения чрезвычайных ситуаций, для подготовки и выполнения мероприятий, связанных с весенне-летним половодьем 2010 года,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Возложить обязанности паводковой комиссии Чаинского сельского поселения на комиссию по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности.

2. Утвердить мероприятия по организованному пропуску паводковых вод и по предупреждению и смягчению последствий наводнения согласно приложению.

3. Поручить комиссии по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности муниципального образования «Чаинское сельское поселение» осуществлять контроль выполнения мероприятий по организованному пропуску паводковых вод и координацию деятельности паводковой комиссии в населенных пунктах поселения.

4. Обнародовать данное постановление на информационном стенде в администрации поселения, на информационном стенде в с.Гришкино, библиотеке с.Чаинск и библиотеке с.Гришкино.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Чаинского сельского поселения                                                    А.Е.Овчинников

Приложение

к постановлению Главы

Чаинского сельского поселения

от 15.02.2010 № 18

МЕРОПРИЯТИЯ

по организованному пропуску паводковых вод и по предупреждению и смягчению последствий наводнения на территории Чаинского сельского поселения в 2010 году

| № п/п | Содержание мероприятий | Сроки исполнения | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Подготовить постановление и план мероприятий по пропуску паводковых вод в 2010 году | до 01.03.2010 | Чарная Т.А. |
| 2 | Уточнить зоны возможного затопления, количество попадающих в них жилых домов, зданий, сооружений и других объектов | до 25.03.2010 | Чарная Т.А. |
| 3 | Подготовить списки средств передвижения на воде, в т.ч. личные, укомплектовать спасательными средствами. | до 15.04.2010 | Овчинников А.Е. |
| 4 | Провести осмотр и необходимый ремонт плавсредств | до 20.04.2010 | Овчинников А.Е. |
| 5 | Уточнить сведения о местах проживания престарелых граждан, проживающих в зонах возможного затопления, требующих первоочередной помощи | до 25.03.2010 | Чарная Т.А. |
| 6 | Разработать Порядок накопления, перемещения, хранения и отпуска горюче-смазочных материалов на предприятиях и организациях, а также населенных пунктах, которые могут быть отделены паводком от основной территории | до 10.04.2010 | Овчинников А.Е. |
| 7 | Обеспечить запас дизельного топлива в количестве 300 литров и дизельного масла для проведения ремонтных работ на дороге с.Чаинск - Майга-с.Тоинка – с.Чажемто; | до 25.04.2010 | Овчинников А.Е. |
| 8 | Определить и подготовить места временного размещения населения на случай эвакуации из зон возможного затопления, завершить вывоз кормов из зон возможного затопления | до 20.04.2010 | Овчинников А.Е. Пушкарева В.Ю. |
| 9 | Довести до населения с.Гришкино, с.Тоинка, с.Чаинск информацию по действиям в период паводка | до 25.04.2010 | Чарная Т.А. |
| 10 | Подготовить пешеходные переходы р.Татарка к весеннему ледоходу (очистить пешеходные переходы от снега, льда, грязи) | до 25.04.2010 | Пушкарева В.Ю. |
| 11 | Обследовать дорогу с.Чаинск - Майга-с.Тоинка – с.Чажемто; с.Чаинск- Майга- Березовка – с.Чажемто | до 10.05.2010 | Овчинников А.Е. |
| 12 | Разработать транспортную схему и график доставки продуктов питания для населения населенных пунктов с.Гришкино, с.Тоинка, с.Чаинск при достижении уровня воды в р.Чая 780 см | до 30.05.2010 | Овчинников А.Е. |
| 13 | Заблаговременно произвести эвакуацию скота, кормов, материальных ценностей из зон затопления | до наводнения | Овчинников А.Е. Пушкарева В.Ю. |
| 14 | Отремонтировать пешеходный переход через р.Татарка в с.Тоинка | до 15.06.2010 | Овчинников А.Е. Пушкарева В.Ю. |
| 15 | Установить пешеходный переход через р.Татарка в с.Тоинка | до 15.06.2010 | Пушкарева В.Ю. |
| 16 | При угрозе затопления организовать круглосуточное дежурство | на весь период наводнения | Овчинников А.Е. |
| 17 | Осуществлять контроль выполнения мероприятий по организованному пропуску весенне-летних паводковых вод | весь период наводнения | Овчинников А.Е. |
| 18 | Проводить заседания паводковой комиссии по вопросам весенне-летнего половодья | по необходимости | Овчинников А.Е. |