МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ЧАИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ГЛАВА ЧАИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

06.03.2009	                                                  с.Чаинск                                                               № 14

Чаинского района

Об организованном пропуске

паводковых вод в период

весенне-летнего половодья

2009 года на территории

Чаинского сельского поселения

В целях снижения экономического ущерба и предотвращения возникновения чрезвычайных ситуаций в период половодья 2009 года, для подготовки и выполнения мероприятий, связанных с весенне-летним половодьем, руководствуясь статьей 39 Устава муниципального образования «Чаинское сельское поселение»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Возложить обязанности паводковой комиссии на комиссию по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности.

2. Утвердить мероприятия по организованному пропуску паводковых вод и по предупреждению и смягчению последствий наводнения согласно приложению.

3. Поручить комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности муниципального образования «Чаинское сельское поселение» осуществлять контроль выполнения мероприятий по организованному пропуску паводковых вод и координацию деятельности паводковой комиссии в населенных пунктах поселения.

4. Обнародовать данное постановление на информационном стенде в администрации поселения, на информационном стенде в с.Гришкино, библиотеке с.Чаинск и библиотеке с.Гришкино.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Чаинского сельского поселения                                                    А.Е.Овчинников

Приложение

к постановлению Главы

Чаинского сельского поселения

от 06.03.2009 № 14

МЕРОПРИЯТИЯ

по организованному пропуску паводковых вод и по предупреждению и смягчению последствий наводнения на территории Чаинского сельского поселения в 2009 году

| № п/п | Содержание мероприятий | Сроки исполнения | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Подготовить постановление и план мероприятий по пропуску паводковых вод в 2009 году | до 10.03.2009 | Чарная Т.А. |
| 2 | Уточнить возможное количество населенных пунктов, домов и населения, попадающих в зону возможного затопления | до 15.03.2009 | Чарная Т.А. |
| 3 | Подготовить списки плавсредств, в том числе личных, для немедленного реагирования в случае обострения паводковой обстановки | до 15.03.2009 | Чарная Т.А. |
| 4 | Провести осмотр и необходимый ремонт плавсредств | до 20.04.2009 | Овчинников А.Е. |
| 5 | Уточнить сведения о местах проживания престарелых граждан, проживающих в зонах возможного затопления, требующих первоочередной помощи | до 25.03.2009 | Чарная Т.А. |
| 6 | Разработать Порядок накопления, перемещения, хранения и отпуска горюче-смазочных материалов на предприятиях и организациях, а также населенных пунктах, которые могут быть отделены паводком от основной территории | до 10.04.2009 | Чарная Т.А. |
| 7 | Обеспечить запас дизельного топлива в количестве 300 литров и дизельного масла для проведения ремонтных работ на дороге с.Чаинск - Майга-с.Тоинка – с.Чажемто; | до 25.04.2009 | Овчинников А.Е. |
| 8 | Определить и подготовить места временного отселения пострадавшего населения, места отгона сельскохозяйственных животных из районов затопления, завершить вывоз кормов с затопляемой зоны | до 20.04.2009 | Овчинников А.Е. Пушкарева В.Ю. |
| 9 | Довести до населения с.Гришкино, с.Тоинка, с.Чаинск информацию по действиям в период паводка | до 25.04.2009 | Чарная Т.А. |
| 10 | Подготовить пешеходные переходы р.Татарка к весеннему ледоходу (очистить пешеходные переходы от снега, льда, грязи) | до 25.04.2009 | Пушкарева В.Ю. |
| 11 | Обследовать дорогу с.Чаинск - Майга-с.Тоинка – с.Чажемто; с.Чаинск- Майга- Березовка – с.Чажемто | до 10.05.2009 | Овчинников А.Е. |
| 12 | Разработать транспортную схему и график доставки продуктов питания для населения населенных пунктов с.Гришкино, с.Тоинка, с.Чаинск при достижении уровня воды в р.Чая 780 см | до 30.05.2009 | Овчинников А.Е. |
| 13 | Заблаговременно произвести эвакуацию скота, кормов, материальных ценностей из зон затопления | до наводнения | Овчинников А.Е. Пушкарева В.Ю. |
| 14 | Отремонтировать пешеходный переход через р.Татарка в с.Тоинка | до 15.06.2009 | Овчинников А.Е. Пушкарева В.Ю. |
| 15 | Установить пешеходный переход через р.Татарка в с.Тоинка | до 15.06.2009 | Пушкарева В.Ю. |
| 16 | При угрозе затопления установить круглосуточное дежурство | на весь период наводнения | Овчинников А.Е. |
| 17 | Осуществлять контроль выполнения мероприятий по организованному пропуску весенне-летних паводковых вод | весь период наводнения | Овчинников А.Е. |
| 18 | Проводить заседания паводковой комиссии по вопросам весенне-летнего половодья | по необходимости | Овчинников А.Е. |