МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ЧАИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ГЛАВА ЧАИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18.02.2008	                                                  с.Чаинск                                             № 14

Чаинского района

Об организованном пропуске

паводковых вод в период

весенне-летнего половодья 2008 года

В соответствии со ст.7 устава муниципального образования «Чаинское сельское поселение», в целях снижения экономического ущерба и предотвращения возникновения чрезвычайных ситуаций в период половодья 2008 года, для подготовки и выполнения мероприятий, связанных с весенне-летним половодьем в 2008 году,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Возложить обязанности паводковой комиссии на комиссию по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности муниципального образования «Чаинское сельское поселение».

2. Утвердить мероприятия по организованному пропуску паводковых вод и по предупреждению и смягчению последствий наводнения согласно приложению.

3. Поручить комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности муниципального образования «Чаинское сельское поселение» осуществлять контроль выполнения мероприятий по организованному пропуску паводковых вод и координацию деятельности паводковой комиссии в населенных пунктах поселения.

4. Обнародовать данное постановление на информационном стенде в администрации поселения, на информационном стенде в с.Гришкино, библиотеке с.Чаинск и библиотеке с.Гришкино.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Чаинского сельского поселения                                                    А.Е.Овчинников

Приложение

к постановлению Главы

Чаинского сельского поселения

от 18.02.2008 № 14

МЕРОПРИЯТИЯ

по организованному пропуску паводковых вод и по предупреждению и смягчению последствий наводнения на территории Чаинского сельского поселения в 2008 году

| № п/п | Содержание мероприятий | Сроки исполнения | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Подготовка, принятие постановления и плана мероприятий по пропуску паводковых вод | до 01.03.2008 | Овчинников А.Е. |
| 2 | Установка зоны возможного затопления, составление списков населения, попадающего в зону возможного затопления | до 15.03.2008 | Чарная Т.А. |
| 3 | Проведение заседания паводковой комиссии по вопросам весенне-летнего половодья | по необходимости | Овчинников А.Е. |
| 4 | Подготовить пешеходные переходы через р.Чая и р.Татарка к весеннему ледоходу | до 20.04.2008 | Пушкарева В.Ю. |
| 5 | Очистить пешеходные переходы от снега, льда, грязи | до 25.04.2008 | Пушкарева В.Ю. |
| 6 | Провести осмотр и необходимый ремонт лодочных моторов и моторных лодок | до 25.04.2008 | Овчинников А.Е. |
| 7 | Определить места эвакуации населения из затопляемых зон на период половодья | до 25.04.2008 | Чарная Т.А. |
| 8 | Взять на учет все средства передвижения на воде, в том числе личные | до 25.04.2008 | Овчинников А.Е. |
| 9 | Обследовать дорогу с.Чаинск - Майга-с.Тоинка – с.Чажемто; с.Чаинск- Майга- Березовка – с.Чажемто | до 15.05.2008 | Овчинников А.Е. |
| 10 | Обеспечить запас дизельного топлива в количестве 300 литров и дизельного масла для проведения ремонтных работ на дороге с.Чаинск - Майга-с.Тоинка – с.Чажемто; | до 25.05.2008 | Овчинников А.Е. |
| 11 | Довести до населения с.Гришкино, с.Тоинка, с.Чаинск информацию, касающуюся поведению людей при наводнении | до 30.05.2008 | Чарная Т.А. |
| 12 | Разработать транспортную схему и график доставки продуктов питания для населения населенных пунктов с.Гришкино, с.Тоинка, с.Чаинск при достижении уровня воды в р.Чая 780 см | до 30.05.2008 | Овчинников А.Е. |
| 13 | Заблаговременно произвести эвакуацию скота, кормов, материальных ценностей из зон затопления | до наводнения | Овчинников А.Е. Пушкарева В.Ю. |
| 14 | Отремонтировать пешеходные переходы через р.Чая в с.Гришкино и через р.Татарка в с.Тоинка | до 15.06.2008 | Овчинников А.Е. Пушкарева В.Ю. |
| 15 | Установить пешеходный переход через р.Татарка в С.Тоинка | до 15.06.2008 | Пушкарева В.Ю. |
| 16 | Установить пешеходный переход через р.Чая в с.Гришкино | до 01.07.2008 | Пушкарева В.Ю. |
| 17 | При угрозе затопления установить круглосуточное дежурство | на весь период наводнения | Овчинников А.Е. |
| 18 | Осуществлять контроль выполнения мероприятий по организованному пропуску весенне-летних паводковых вод | весь период наводнения | Овчинников А.Е. |