МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ЧАИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ГЛАВА ЧАИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19.04.2008                                                      с.Чаинск                                                     № 36а

Чаинского района

О проведении работ по благоустройству

населенных пунктов Чаинского сельского

поселения в 2008 году

В соответствии с Законом Томской области от 15.08.2002 № 61-ОЗ «Об основах благоустройства территорий городов и других населенных пунктов Томской области», ст. 7 Устава муниципального образования «Чаинское сельское поселение», в целях наведения санитарного состояния в селах поселения, восстановления и обновления элементов благоустройства,

ПОСТАНОВЛЯЮ

1. Провести с 20 апреля по 20 июня текущего года двухмесячник по благоустройству населенных пунктов Чаинского сельского поселения.

2. Создать комиссию для организации проведения двухмесячника согласно приложению № 1.

3. Утвердить план мероприятий по благоустройству населенных пунктов Чаинского сельского поселения согласно приложению № 2.

4. Рекомендовать коллективам учреждений, предприятий, организациям торговли расположенным на территории Чаинского сельского поселения, а также населению принять участие в благоустройстве населенных пунктов.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Чаинского сельского поселения                                                    А.Е.Овчинников

Приложение № 1

к постановлению Главы поселения

от 19.04.2008  № 36а

СОСТАВ

комиссии по благоустройству

Чарная Т.А.            - управляющий делами, председатель комиссии;

Пушкарева В.Ю.    – администратор в с.Гришкино, секретарь;

Члены комиссии:

Максиков Ю.П.       -депутат Совета поселения (по согласованию);

Капишникова Л.Г.   -депутат Совета поселения (по согласованию);

Первушина О.А.      -директор Чаинской основной школы (по согласованию);

Фатеева Л.И.            –фельдшер Чаинского ФАПа (по согласованию).

Приложение № 2

к постановлению Главы поселения

от 19.04.2008  № 36а

ПЛАН

мероприятий по благоустройству населенных пунктов

Чаинского сельского поселения

| № п/п | Мероприятия | Ответственные за исполнение | Срок исполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Создать комиссию по благоустройству | Глава поселения | До 20.04.2008 |
| 2. | Разработать план мероприятий по благоустройству населенных пунктов Чаинского сельского поселения | Глава поселения | До 20.04.2008 |
| 3. | Объявить двухмесячник по благоустройству | Комиссия по благоустройству | До 20.04.2008 |
| 4. | Провести подворный обход во всех населенных пунктах, установить сроки уборки приусадебных территорий | Комиссия по благоустройству | Два раза в месяц |
| 5. | Произвести очистку пешеходных тротуаров в населенных пунктах поселения | Овчинников А.Е. Пушкарева В.Ю. | До 25.04.2008 |
| 6. | Произвести очистку пешеходных переходов через р.Чая в с.Гришкино и через р.Татарка в с.Тоинка | Пушкарева В.Ю. | До 25.04.2008 |
| 7. | Провести косметический ремонт ограждения у стелы памяти в с.Чаинск | Комиссия по благоустройству | До 09.05.2008 |
| 8. | Произвести строительство тротуаров по ул.Новая в с.Чаинск, 120 п.м. | Овчинников А.Е. | До 01.09.2008 |
| 9. | Произвести укладку трубного перехода на перекрестке ул.Советская и ул.Совхозная в с.Чаинск | Овчинников А.Е. | До 01.09.2008 |
| 10. | Уборка безхозных развалившихся построек на территории населенных пунктов поселения | Глава поселения | До 01.09.2008 |
| 11. | Произвести строительство штакетной ограды по ул.Новая в с.Чаинск | Овчинников А.Е. | До 01.09.2008 |
| 12. | Произвести строительство штакетной ограды по ул.Советская в с.Гришкино | Овчинников А.Е. | До 01.10.2008 |
| 13. | Произвести строительство штакетной ограды в с.Тоинка, 200п.м. | Овчинников А.Е. | До 01.10.2008 |
| 14. | Производить очистку территорий населенных пунктов | ИП Остроумов Ю.В. | весь период до 01.10.2008 |
| 15. | Произвести ремонт дорожного полотна по ул.Школьная в с.Чаинск | Овчинников А.Е. | До 01.10.2008 |
| 16. | Произвести ремонт дорожного полотна по ул.Центральная в с.Андреевка | Пушкарева В.Ю. | До 01.10.2008 |
| 17. | Произвести ремонт дорожного полотна по проулку между ул.Школьная и ул.Набережная в с.Чаинск | Овчинников А.Е. | До 01.10.2008 |
| 18. | Произвести строительство ограды на кладбище в с.Гришкино | Овчинников А.Е. | До 01.10.2008 |
| 19. | Произвести строительство трубного перехода по ул.Солнечная в с.Гришкино | Овчинников А.Е. | До 01.10.2008 |
| 20. | Проводить заседания комиссии по благоустройству | Председатель комиссии | 1 раз в месяц |
| 21. | Подведение итогов двухмесячника по благоустройству в населенных пунктах Чаинского сельского поселения | Председатель комиссии | По окончании двухмесячника по благоустройству |