Муниципальное образование «Чаинское сельское поселение»

Совет Чаинского сельского поселения

РЕШЕНИЕ

28.04.2010                                                     с.Чаинск                                                             № 9

Об одобрении Плана благоустройства населенных пунктов Чаинского сельского поселения на 2010 год

В целях создания безопасных и благоприятных условий жизнедеятельности граждан, проживающих на территории Чаинского сельского поселения и обеспечения благоприятной санитарно-эпидемиологической обстановки на территории поселения,

Совет Чаинского сельского поселения решил:

1. Одобрить План благоустройства населенных пунктов Чаинского сельского поселения на 2010 год согласно приложению.

2. Настоящее решение обнародовать на информационном стенде в Администрации поселения, на информационном стенде в с.Гришкино, библиотеке с.Чаинск и библиотеке с.Гришкино.

Глава Чаинского сельского поселения				А.Е.Овчинников

Приложение

к решению Совета

Чаинского сельского поселения

от 28.04.2010 г. № 9

План

благоустройства населенных пунктов Чаинского сельского поселения

на 2010 год

| Населенный пункт | Виды благоустроительных работ | Финансирование |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Сумма, руб. | Срок исполнения |
| с.Чаинск | Ремонт памятной стелы: ремонт ограждения у стелы 200 п.м. и покраска ограждения | 3000-00 | до 9 мая |
|  | Установка дорожных знаков (15 шт. х 1 т.руб.) | 15000-00 | до 1 июля |
|  | Строительство тротуаров: ул.Комсомольская, 150 кв.м., в т.ч. плавающий 50 кв.м. |  | июль |
|  | Благоустройство кладбища: уборка мусора с площади 2 га |  | май |
|  | Вывозка мусора с территории населенного пункта |  | май-июнь, сентябрь |
|  | Устройство штакетной ограды: ул.Школьная, 120 п.м. |  | до 1 сентября |
|  | Отсыпка дорожного полотна: по ул.Школьная, 200 м по ул.Набережная, 300 м. |  | до 1 октября |
| с.Гришкино | Установка дорожных знаков (15 шт. х 1 т.руб.) | 15000-00 | до 1 июля |
|  | Уборка и вывозка мусора с территории населенного пункта |  | май-июнь, сентябрь |
|  | Благоустройство кладбища: уборка территории кладбища от мусора |  | май |
|  | Ремонт колодца по ул.Больничная |  | октябрь (воскресник) |
|  | Отсыпка дорожного полотна: дороги до кладбища 250м (песок, гравий) |  |  |
| с.Тоинка | Установка дорожных знаков (6 шт. х 1 т.руб.) | 6000-00 | до 1 сентября |
|  | Уборка и вывозка мусора с территории населенного пункта |  | май-июнь, сентябрь |
|  | Ремонт пешеходного перехода: переход через р.Татарка 54 п.м. (ремонт дощатого настила, устройство перил) |  |  |
|  | Расширение кладбища 0,5 га |  | до 10 октября |
|  | Устройство изгороди: на кладбище 240 кв.м. по ул.Центральная 98 кв.м. |  |  |
|  | Ремонт уличного освещения по ул.Детская и Береговая |  | август |
|  | Отсыпка дорожного полотна: по ул.Детская 200 м (песок) по ул.Ветеранов 350 м |  | сентябрь |
| с.Андреевка | Установка дорожных знаков (8 шт. х 1 т.руб.) | 8000-00 | до 1 августа |
|  | Уборка и вывозка мусора с территории населенного пункта |  | май-июнь, сентябрь |
|  | Отсыпка дорожного полотна: по ул.Центральная 120 м (песок) |  | до 1 сентября |
|  | Покраска помещения автобусной остановки |  | до 1 сентября |