ЧАИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

СОВЕТ ЧАИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РЕШЕНИЕ

00.01.2025                                                   с. Чаинск                                                    № 00

Чаинский район

| О внесении изменений в решение Совета Чаинского сельского поселения от 19.08.2022 № 40 «Об утверждении Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Чаинского сельского поселения на 2022-2035 годы» |  |
| --- | --- |

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июня 2013 года № 502 «Об утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, муниципальных округов, городских округов», руководствуясь Уставом муниципального образования «Чаинское сельское поселение Чаинского муниципального района Томской области

Совет Чаинского сельского поселения РЕШИЛ:

1. Внести в решение Совета Чаинского сельского поселения от 19.08.2022 № 40 «Об утверждении Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Чаинского сельского поселения на 2022-2035 годы»:

В Программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Чаинского сельского поселения на 2022-2035 годы следующие изменения:

1.1 Таблицы 3.1, 4.1, 4.2 изложить в новой редакции согласно приложению.

2. Настоящее решение вступает в силу после официального обнародования.

3.	Опубликовать настоящее решение в официальном печатном издании «Официальные ведомости Чаинского сельского поселения», разместить на официальном сайте Чаинского сельского поселения по адресу https://chainskoe-r69.gosweb.gosuslugi.ru.3.

Председатель Совета

Чаинского сельского поселения                                                                        С.Ю. Трушляков

Глава Чаинского сельского поселения 	         В.Н. Аникин

Приложение к решению Совета Чаинского сельского поселения от 00.01.2025 № 00

Таблица 3.1.

| План модернизации котельных Чаинского сельского поселения |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Основные мероприятия | Сроки модернизации | Ед. изм. | Объем | Цена за ед. | Кап. затраты, тыс. руб. |
| Чаинская школа-интернат с. Чаинск | Обследование трубы | 2027 |  |  |  | 200 |
|  | Станция химводоподготовки | 2027 | куб.м |  |  | 394 |
|  | Строительство водопровода к котельной | 2027 | км | 0,05 | 2 600 | 120 |
|  | Замена теплотрассы | 2027 | км | 0,5 | 4 500 | 3380 |
|  | Проектные работы (10%) | 2026 | руб. |  |  | 588 |
|  | Итого капитальные вложения |  |  |  |  | 4682 |
| Итого по поселению |  |  |  |  |  |  |

Таблица 3.2.

| Объемы финансирования модернизации котельных |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Место расположения котельных | Наименование котельных | Затраты всего, тыс. руб. | годы |  |  |  |  |  |  | Возможные источники финансирования |  |
|  |  |  | 2026 |  | 2027 |  |  |  |  |  |  |
| с. Чаинск | Чаинская школа-интернат с. Чаинск | 4682 | 588 |  | 4094 |  |  |  |  | Бюджет |  |
| Итого по поселению |  | 4682 | 588 |  | 4094 |  |  |  |  |  |  |

Таблица 4.1

| Стоимость модернизации водопроводов Чаинского сельского поселения |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование села | Основные мероприятия | Сроки модернизации | Ед. изм. | Объем | Цена за ед., тыс. руб. | Кап. затраты, тыс. руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| с. Чаинск | Теплоизоляция башни | 2027 | ед. | 1 | 250 | 250 |
|  | Замена насосного оборудования | 2027 | ед. | 1 | 150 | 150 |
|  | Установка смотрового колодца | 2027 | ед. | 1 | 20 | 20 |
|  | Установка пожарного гидранта | 2027 | ед. | 1 | 150 | 150 |
|  | Станция обезжелезивания | 2027 | ед. | 1 | 3 000 | 3 000 |
|  | Обследование дебита скважины | 2027 | ед. | 1 | 100 | 100 |
|  | Модернизация водопровода d 50 | 2027 | км. | 1,5 | 2 600 | 3 900 |
|  | Проектные работы (10%) | 2027 | руб. |  |  | 757 |
|  | Итого капитальные вложения | ххх | ххх | ххх | ххх | 8 327 |
|  | Капитальные вложения по Чаинскому поселению |  |  |  |  | 8 327 |

Таблица 4.2.

| Объемы финансирования модернизации водопроводной сети |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Затраты всего, тыс. руб. |  |  |  |  | Возможные источники финансирования |
|  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |  |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| с Чаинск | 8 327 | 0 | 0 | 0 | 8 327 | Бюджет |
| Итого по поселению | 8 327 | 0 | 0 |  | 8 327 |  |